# PROJECT CHARTER SKRIPSI

## 1. Informasi Umum

- Judul Proyek: Pengembangan Sistem Rekomendasi Warna Pakaian Berbasis Ekstraksi Warna Kulit Menggunakan Clustering dan Evaluasi Multi-Color Space

- Peneliti: muhamad raihan al ghazali

- NPM: 41122100033

- Program Studi: Sistem Informasi, Universitas Widyatama

- Dosen Pembimbing: Murnawan

- Estimasi Waktu Proyek: April 2026

## 2. Latar Belakang & Deskripsi Proyek

Dalam pengambilan keputusan pemilihan warna pakaian, faktor psikologis dan harmoni warna sangat dipengaruhi oleh karakteristik visual individu, khususnya warna kulit (skin tone). Saat ini, penentuan warna kulit untuk rekomendasi fashion seringkali dilakukan secara manual atau subjektif. Proyek ini bertujuan untuk membangun sebuah sistem komputasional yang mampu mengekstraksi representasi warna kulit pengguna secara otomatis dari citra wajah.

Alih-alih menggunakan pendekatan Deep Learning yang membutuhkan komputasi masif, proyek ini memosisikan integrasi pengolahan citra digital (thresholding adaptif) dan algoritma clustering (K-Means) sebagai solusi yang lebih efisien dan tangguh (robust). Evaluasi akan dilakukan pada beberapa ruang warna (multi-color space seperti RGB, HSV, dan CIELAB) untuk menemukan representasi warna kulit (skin signature) yang paling stabil terhadap variasi pencahayaan, yang kemudian dikonversi menjadi rekomendasi warna pakaian.

## 3. Tujuan Proyek (Objectives)

- Merancang pipeline ekstraksi warna kulit wajah yang efisien berbasis aturan (rule-based thresholding).

- Mengevaluasi performa algoritma clustering (K-Means) pada berbagai ruang warna (RGB, HSV, CIELAB) untuk menemukan representasi centroid warna kulit yang paling stabil.

- Menerapkan teori psikologi dan harmoni warna fashion ke dalam algoritma rekomendasi berbasis output clustering.

- Membangun purwarupa (prototype) sistem rekomendasi yang ringan secara komputasi dan relevan secara perseptual bagi pengguna.

## 4. Ruang Lingkup (Scope)

Termasuk dalam Ruang Lingkup (In Scope):

- Pengolahan citra (preprocessing dan segmentasi) khusus untuk area wajah/kulit.

- Implementasi algoritma K-Means clustering untuk ekstraksi warna dominan/kuantisasi warna.

- Pengujian teknis komparatif antar ruang warna (RGB, HSV, CIELAB).

- Pemetaan output warna kulit ke dalam basis aturan rekomendasi warna fashion (skema warna komplementer, analog, dll.).

Tidak Termasuk (Out of Scope):

- Pengembangan arsitektur Machine Learning atau Deep Learning (hanya dibahas di literatur sebagai tolok ukur trade-off komputasi).

- Analisis postur tubuh, bentuk wajah, atau gaya potong rambut.

- Pengembangan aplikasi mobile/web skala komersial penuh (fokus pada pipeline algoritma dan purwarupa pengujian).

## 5. Metodologi Penelitian

Proyek ini akan menggunakan metodologi pengembangan sistem yang digabungkan dengan tahapan analisis citra:

- Studi Literatur: Kajian mengenai multi-color space, teori clustering, dan psikologi warna fashion.

- Pengumpulan Data: Akuisisi sampel citra wajah dengan berbagai variasi kondisi pencahayaan dan tone kulit.

- Perancangan Sistem: Desain arsitektur pipeline (Deteksi Kulit $\rightarrow$ Ekstraksi Warna $\rightarrow$ Evaluasi $\rightarrow$ Rekomendasi).

- Implementasi Algoritma: Coding pengolahan citra dan algoritma K-Means beserta konversi ruang warnanya.

- Pengujian & Evaluasi: Pengujian stabilitas centroid warna antar ruang warna dan validasi rekomendasi dari sisi teori fashion.

- Penyusunan Laporan: Penulisan naskah skripsi Bab 1 hingga Bab 5 sesuai Panduan Skripsi 2026.

## 6. Asumsi dan Kendala (Assumptions & Constraints)

- Asumsi: Kualitas kamera yang digunakan pengguna berada pada standar smartphone menengah ke atas, dengan pencahayaan lingkungan yang memadai (tidak dalam kondisi gelap gulita).

- Kendala: Variasi iluminasi ekstrem (seperti cahaya neon warna-warni atau backlight kuat) berpotensi menurunkan akurasi segmentasi awal.

## 7. Kriteria Kesuksesan (Success Criteria)

- Secara teknis: Sistem berhasil mengisolasi piksel kulit dan menghasilkan centroid warna yang stabil dan terukur pada salah satu ruang warna yang dievaluasi.

- Secara fungsional: Sistem mampu memetakan centroid kulit menjadi minimal 3 palet warna pakaian yang direkomendasikan berdasarkan teori harmoni warna.

- Secara akademik: Dokumen skripsi disetujui oleh dosen pembimbing dan berhasil dipertahankan pada sidang akhir.